İSG BİLDİRİM SİSTEMİ

Sprint 1 Raporu

Temel Altyapı & Şema İskeleti

────────────────────────────────────────────

| Sprint: | Sprint 1 — Temel Altyapı & Şema İskeleti |
| --- | --- |
| Kilometre taşı: | M1 — Temel Altyapı & Kimlik Doğrulama |
| Zaman: | Gün 1–2 (17 iş günü planı) |
| Kapsam: | Üretilen dosyalar, ilişkiler ve topolojik ER haritası |
| Cobweb büyüklüğü: | 9 düğüm / 7 kenar (kümülatif) |
| Belge: | Sprint 1/8 |

1. Sprint 1 Amacı ve Kapsamı

Projenin çalışabilir iskeletini kurmak: Docker ile veri/depolama servislerini ayağa kaldırmak, Prisma veri modelinin temelini atmak, NestJS backend ve React+Vite istemci iskeletlerini oluşturmak. Bu sprint sonunda henüz iş mantığı yoktur; ancak iki proje de derlenip ayağa kalkar ve veritabanına bağlanır.

2. Bu Sprintte Üretilen Dosyalar

Aşağıdaki tablo, bu sprintte oluşturulan her dosyayı (veya grup klasörünü) tekil olarak ele alır: hangi katmana ait olduğu, hangi modül/özelliğe hitap ettiği ve başlıca ilişkileri. Grup halindeki dosyalar, ilgili oldukları modül altında birlikte açıklanır.

| Dosya / Grup | Katman | Modül / Özellik (ne işe yarar) | Başlıca İlişki |
| --- | --- | --- | --- |
| docker-compose.yml | Altyapı | DevOps orkestrasyonu — PostgreSQL 16, pgAdmin ve MinIO servislerini healthcheck ve kalıcı volume'larla tanımlar. | Tüm backend servislerinin bağımlılığı; PostgreSQL ↔ Prisma, MinIO ↔ StorageService (ileride). |
| pgadmin/servers.json | Altyapı | DB yönetimi — pgAdmin'e 'HSE Docker' bağlantısını önceden tanımlı getirir. | pgAdmin → PostgreSQL |
| backend/package.json | Altyapı | Backend bağımlılık/script yönetimi — NestJS, Prisma, JWT, class-validator; prisma:migrate/seed scriptleri. | Tüm backend modüllerinin temeli. |
| backend/prisma/schema.prisma | Veri Modeli | Veri modelinin tek kaynağı — bu sprintte datasource/generator ve ilk model iskeleti; sonraki sprintlerde büyür. | PrismaService bu şemadan tip üretir; PostgreSQL'e migrate edilir. |
| backend/src/prisma/prisma.module.ts + prisma.service.ts | Backend | Veri erişim sarmalayıcı — PrismaClient'ı DI ile tüm modüllere sağlar (global). | app.module → tüm servisler → PrismaService → PostgreSQL |
| backend/src/app.module.ts | Backend | Kök modül — tüm modülleri ve global guard'ları (ileride) toplar. | main.ts tarafından bootstrap edilir; PrismaModule'ü içe alır. |
| backend/src/main.ts | Backend | Uygulama başlangıcı — global '/api' öneki, CORS, whitelist'li ValidationPipe. | AppModule'ü ayağa kaldırır; port 3000. |
| client/package.json + vite.config.ts | Altyapı | İstemci bağımlılık/derleme — React, Router, TanStack Query, axios, i18next; /api proxy. | Vite dev sunucusu /api → backend:3000. |
| client/src/main.tsx | Frontend | İstemci giriş noktası — React kökü, Router, QueryClient ve (ileride) AuthProvider'ı sarar. | App.tsx'i render eder. |
| client/src/App.tsx | Frontend | Rota iskeleti — kimlik durumuna göre rota ağacı (bu sprintte iskelet). | main.tsx → App → sayfalar (ileride). |
| client/src/styles.css | Frontend | Global stil — uygulama kabuğu, tipografi, renk paleti. | Tüm bileşenlerin ortak görünümü. |
| README.md | .gitignore ve dokümantasyon | Kurulum rehberi — hızlı başlangıç, ortam değişkenleri, varsayılan hesaplar. | Geliştirici onboarding. |

3. Dosya İlişkileri (Topolojik Anlatım)

Bu sprintte ilişki grafiği en yalın halidir: docker-compose PostgreSQL'i sağlar, schema.prisma bu veritabanının şemasını tanımlar, PrismaService şemadan üretilen istemciyi sunar ve app.module bunu main.ts üzerinden ayağa kaldırır. İstemci tarafında main.tsx → App.tsx → styles.css zinciri kurulur. Henüz iki taraf birbirine API ile bağlanmamıştır; köprü (axios) bir sonraki sprintte gelir.

4. Kümülatif Entity-Relation Haritası (Cobweb)

Aşağıdaki harita, projenin başından bu sprintin sonuna kadar (Sprint 1…1) oluşan TÜM dosya ve veri düğümlerini ve aralarındaki ilişkileri gösterir. Bu sprintte eklenen düğümler kalın koyu çerçeve, yeni ilişkiler kırmızı kenarlarla vurgulanmıştır. Harita her sprintte büyüyerek örümcek ağını (cobweb) yoğunlaştırır: bu sprint sonunda 9 düğüm ve 7 kenar içerir.

Şekil — Sprint 1…1 kümülatif entity-relation cobweb haritası (9 düğüm / 7 kenar). Renkler: teal=Altyapı, mor=Veri Modeli, mavi=Backend, amber=Frontend, kırmızı=Cross-cutting.

Renk lejantı:  ● Altyapı  ● Veri Modeli  ● Backend  ● Frontend  ● Cross-cutting

5. Sprint Çıktısı & Kabul Kriterleri

Sprint sonunda aşağıdaki demo-edilebilir çıktılar elde edilir:

İki proje de hatasız derlenir ve ayağa kalkar (backend :3000/api, client :5173).

docker compose up ile PostgreSQL + pgAdmin + MinIO çalışır.

Prisma bağlantısı doğrulanır (prisma studio ile boş şema görülür).

Bir sonraki adım: Kimlik Doğrulama & RBAC Çekirdeği (Sprint 2) — cobweb 25 düğüme büyür.